Lista de Características
(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline
Legenda:
(P):	Prioridade da característica definida pelo cliente.
C:	Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)
I:	Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)
U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)
(E):	Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.
A:	Alto
M: Médio
B: Baixo
(R):	Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.
A:	Alto
M: Médio
B: Baixo
(B): Baseline
1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).
2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).
3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

#	Característica	(P)	(E)	(R)	(B)
1	Gerenciamento de clientes	C	A	A	1
2	Gerenciamento de fornecedores	C	A	M	1
3	Gerenciamento de produtos	C	A	A	1
4	Gerenciamento de pedidos	C	A	A	1
5	Fluxo de caixa	C	A	A	1
6	Gerenciamento de entregas	C	A	A	1
7	Gerenciamento de estoques	C	A	M	1
8	Controle de motoqueiros	I	M	B	2
9	Cadastro de clientes	C	A	A	1